У Т В Е Р Ж Д Е Н постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от _25.12.2012 г. № 1118____

Порядок

формирования, финансирования, исполнения и контроля мероприятий

по благоустройству муниципального образования «Город Майкоп» Программы социально-экономического развития муниципального образования  «Город Майкоп» на очередной финансовый год

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях повышения эффективности вложения бюджетных средств на благоустройство территорий и объектов благоустройства муниципального образования «Город Майкоп», привлечения комитетов территориального общественного самоуправления и населения к решению имеющихся проблем в данной сфере, определения и решения первоочередных задач, направленных на повышение безопасности и комфортности проживания граждан на территории муниципального образования.

1.2. Финансирование и исполнение мероприятий по благоустройству проводится на основании годового плана мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Город Майкоп» (далее – годовой план), разрабатываемого в текущем году на следующий календарный год.

1.3. Годовой план разрабатывается Управлением ЖКХ и благоустройства Администрации  муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Управление ЖКХ и благоустройства).

1.4. Разработка годового плана производится в соответствии с утвержденной Программой социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп», прогнозом финансово-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп», ожидаемыми показателями исполнения бюджета, с учетом анализа текущего состояния объектов благоустройства, перечня мероприятий по благоустройству, сформированного согласно обращениям граждан и представителей комитетов территориального общественного самоуправления (далее – комитеты ТОС).

1.5. Данный Порядок не распространяется на работы по реконструкции и строительству объектов благоустройства, а также на работы по благоустройству территорий, находящихся в собственности физических и юридических лиц, за исключением мероприятий, указанных в п. 4.5. настоящего Порядка.

2. Очередность включения мероприятий в годовой план

2.1. Включаемые в годовой план мероприятия по благоустройству подразделяются на три основные группы (очереди).

2.2. Мероприятиями первой очереди признаются работы и услуги, обеспечивающие безопасность проживания на территории муниципального образования «Город Майкоп» и сохранность имущества граждан. К ним относится:

1) уличное освещение, в том числе:

- оплата электроэнергии, потребленной на уличное освещение;

- расходы на ремонт и содержание сетей уличного освещения.

2) регулирование движения на дорогах муниципального образования, в том числе:

- ремонт и содержание светофорных объектов;

- ремонт и содержание дорожных знаков;

- восстановление силовых ограждений;

- нанесение дорожной разметки на магистральных дорогах, вблизи учебных заведений и детских дошкольных учреждений, на искусственных неровностях.

3) ремонт закрытых и открытых водостоков;

4) ремонт мостов;

5) восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия;

6) ремонт гравийно-щебеночных дорог на маршрутах общественного транспорта, кладбищах, ремонт дороги к полигону твердых бытовых отходов;

7) зимнее содержание дорог и тротуаров;

8) устройство и ремонт искусственных неровностей;

9) ликвидация аварийных ситуаций на дорогах;

10) содержание мест захоронения и памятников;

11) ликвидация несанкционированных свалок;

12) подбор погибших животных;

13) валка, обрезка аварийных деревьев, обрезка деревьев и кустарников для обеспечения видимости дорожных знаков и светофорных объектов.

2.3. Мероприятия второй очереди направлены на улучшение санитарной обстановки в муниципальном образовании «Город Майкоп», поддержание статуса столичного центра в сфере благоустройства. К ним относятся:

1) текущий ремонт и содержание памятников, скамеек и малых архитектурных форм;

2) ремонт, содержание и расходы на электро- и водоснабжение фонтанов;

3) содержание зеленых насаждений, в том числе:

- посадка деревьев, цветов, кустарников;

- уход за элементами озеленения (полив, стрижка живой изгороди, покос, обрезка деревьев и т.д.).

4)  санитарная очистка территорий, в том числе:

- ручная уборка площадей, скверов, тротуаров, остановок,  прибордюрной части полосы отвода дорог местного значения;

- дезинфекция урн;

- механизированная уборка перекрестков;

- вывоз мусора, смета.

2.4. Мероприятия третьей очереди направлены на развитие и  повышение доступности для населения объектов городской инфраструктуры. К ним относятся:

1)  замена и установка пешеходных переходных мостиков;

2)  ремонт и содержание гравийно-щебеночных дорог;

3)  ремонт тротуаров;

4)  устройство на тротуарах съездов для инвалидов-колясочников;

5)  капитальный ремонт объектов благоустройства;

6)  иные мероприятия, не входящие в первую и вторую очереди.

3. Порядок формирования и финансирования годового плана

3.1. Годовой план, с учетом статей финансирования, разрабатывает Управление ЖКХ и благоустройства в октябре месяце  года, предшествующего планируемому, на основании проекта перечня мероприятий по благоустройству первой и второй очереди, предоставляемого муниципальным казенным учреждением «Благоустройство муниципального образования «Город Майкоп» (далее – МКУ «Благоустройство») и рейтинговых списков мероприятий по благоустройству территорий, утвержденных комитетами ТОС (далее – рейтинговые списки), представленных комитетами ТОС по форме, согласно приложению №1 к настоящему Порядку.

3.2. Мероприятия первой и второй очереди планируются в объемах, не менее предусмотренных на текущий год, а объем их финансирования определяется с учетом приказа финансового управления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О порядке и методике планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и планируемых размеров тарифов на коммунальные ресурсы.

3.3. Проект перечня мероприятий по благоустройству первой и второй очереди с указанием планируемых расходов на их проведение формируется МКУ «Благоустройство» и представляется в Управление ЖКХ и благоустройства в срок до 1 октября года, предшествующего планируемому году.

3.4. Объем финансирования мероприятий третьей очереди определяется как разница между планируемыми в бюджете муниципального образования «Город Майкоп» (далее – местный бюджет) расходами на благоустройство и расходами на реализацию мероприятий первой и второй очереди. Дополнительным источником финансирования мероприятий третьей очереди являются средства, резервируемые в местном бюджете на выполнение наказов избирателей, направляемые на благоустройство территорий в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.

3.5. Перечень мероприятий третьей очереди формируется с учётом рейтинговых списков мероприятий по благоустройству территорий с указанием очерёдности их исполнения, формируемых комитетами ТОС на основании обращений населения на сумму, превышающую объем финансирования в соответствии с п. 3.4. в 1,5 раза.

3.6. Рейтинговые списки мероприятий по благоустройству на очередной финансовый год направляются комитетами ТОС в Управление ЖКХ и благоустройства в срок до 1 октября года, предшествующего планируемому году для определения их сметной стоимости и включения в годовой  план.

4. Порядок включения в годовой план мероприятий,

финансируемых за счёт средств, резервируемых в местном бюджете на выполнение наказов избирателей депутатам

4.1. На основании обращений депутатов Госсовета-Хасэ Республики Адыгея и депутатов Совета народных депутатов муниципального образования  «Город Майкоп» (далее - депутатов) в годовой  план текущего года включаются мероприятия третьей очереди, входящие в рейтинговые списки, предоставленные комитетами ТОС в соответствии с п. 3.6. настоящего Порядка.

4.2. Решения о направлении средств, резервируемых в местном бюджете на выполнение наказов избирателей  согласовываются депутатами с комитетами ТОС, расположенными на территориях соответствующих избирательных округов.

4.3. Обращения депутатов направляются Главе муниципального образования «Город Майкоп» после утверждения расходной части бюджета, но не позднее  15 апреля года исполнения плана мероприятий по благоустройству. Стоимость подлежащих включению в план работ предварительно определяется  Управлением ЖКХ и благоустройства с учётом смет, разработанных МКУ «Благоустройство».

4.4. С учётом поступивших обращений, до 1 июля года исполнения годового плана, Управление ЖКХ и благоустройства вносит изменения в годовой план текущего года.

4.5. Средства, резервируемые в местном бюджете на выполнение наказов избирателей в соответствии с данным Порядком могут быть направлены в качестве субсидий на благоустройство территорий многоквартирных домов, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирных домов при наличии протокола общего собрания с решениями о согласии на выполнение работ, об утверждении схемы производимых работ, о последующей приёмке созданных элементов благоустройства в общую собственность только при условии конкурсного отбора получателей субсидии по критериям, определённым отдельным положением. При этом конкурсный отбор получателей субсидии проводится в пределах территории муниципального образования «Город Майкоп» и не ограничивается пределами конкретного избирательного округа.

5. Порядок исполнения и контроля муниципальных контрактов

на выполнение мероприятий по благоустройству

5.1. Муниципальные контракты на выполнение мероприятий по благоустройству заключаются и исполняются в соответствии с требованиями  Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

5.2. Контроль качества и объемов выполненных работ (услуг) по благоустройству осуществляет МКУ «Благоустройство».

5.3. Выполнение работ и услуг подтверждается:

- по электро- и водоснабжению объектов благоустройства счетами на оплату, платежными документами;

- по остальным видам - актами выполненных работ по форме КС-2.

Акты выполненных работ по п. 2.4. настоящего Порядка и ремонту открытых водостоков согласовываются с комитетами ТОС.

Оплата работ по снегоочистке с учетом увеличения их цикла в конце календарного года может быть произведена в следующем году, в пределах ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на будущий год.

5.4 Отчет о выполнении плана мероприятий по благоустройству ежемесячно  в течение 5-ти рабочих дней месяца, следующего за отчетным,  с указанием адресов, выполненных работ направляется в Управление ЖКХ и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп».

5.5. Информация о выполнении плана мероприятий по благоустройству за каждый квартал с указанием адресов выполнения работ МКУ «Благоустройство» размещается на сайте Администрации муниципального образования «Город Майкоп» в течение месяца, следующего за отчетным кварталом.